|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 4월 4주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 딥러닝 기반 AI 엔지니어링 (2회차) | | | |
| 프로젝트 타이틀 | DFD ( DeepFake Detecter) | | |
| 프로젝트 팀 명 | CHIMAC (치맥) | **프로젝트 팀원** | (팀장) 이찬호  (팀원) 이정철 정소현 정용주 황지민 |

※ 프로젝트 팀장은 매 주차 월요일 강사님 메일로 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | | |  |
| 이름 | **이찬호** | **정소현** | **황지민** | **이정철** | **정용주** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | 최종 모델 선정 | 코드 정리  결과 보고서 작성 | 마이 페이지 DB와 동작 연동 | 스프링부트와  Flask API 모델 연동  기본 로직 보완  마이 페이지 구현 | 검증 |
| 금주  프로젝트 수행내용 | 여러 모델 비교 후 선택  코드 정리 | 데이터 분석  코드 정리  결과 보고서 작성 | 마이 페이지 DB와 동작 연동 및  마이크로 서비스 | 디버깅을 통한  에러 보완 | Mobile web검증  성능 검증/개선  /측정  서버 렌더링, resource size 관리 |
| 문제점 | 테스트 시 정확도가 90%를 못 넘음 | 없음 | Docker를 사용하여 마이크로 서비스를 만드는 작업 미숙 | 중복 확인 로직 미흡  로그인 폼 에러 발생 | 없음 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | 코드 정리  프로젝트 마무리 | 발표 준비 | 코드 정리  프로젝트 마무리 | 예상치 못한 에러 발생 | 배포 관련 이슈 해결 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 피드백 일시 년 월 일  강사 명 (서명) | | | | | |